PROJET BENINLINK — SaaS LOGISTIQUE POUR PME AFRICAINES

Socle We Courier SAAS · Programme NEXT IMPACT (Sèmè City / Banque mondiale)

Documentation fonctionnelle, DAT

et playbook de réalisation avec Claude

Recoder BeninLink à partir du socle web We Courier — architecture, arborescence, charte graphique, écrans démo et bibliothèque de prompts (Claude.ai + Claude Code).

Version 1.0 — 6 juillet 2026 · Document maître

Ce document consolide tout le travail de conception : il sert de référence unique pour reconstruire BeninLink en partant du dépôt GitHub existant (socle We Courier). Il couvre le quoi (fonctionnel, DAT, arborescence, charte) et le comment (méthode Claude et prompts prêts à coller). Les maquettes démo et la configuration du monorepo sont fournies dans le même paquet.

Sommaire

- 1. Contexte et décisions structurantes

- 2. DAT — Dossier d'Architecture Technique

- 3. Arborescence du monorepo

- 4. Charte graphique (design system)

- 5. Périmètre fonctionnel et écrans démo

- 6. Chantiers d'appropriation

- 7. Méthode d'exécution avec Claude

- 8. Bibliothèque de prompts (Claude Code)

- 9. Index de la documentation et livraison

# 1. Contexte et décisions structurantes

BeninLink est un SaaS logistique B2B multi-tenant pour PME béninoises, développé sous le programme NEXT IMPACT. Le produit est construit sur le socle commercial We Courier SAAS (Laravel), déjà poussé sur GitHub (dépôt privé — licence Envato).

## Décisions actées

- Option A : on conserve le backend Laravel de We Courier et son API ; on abandonne ses apps Flutter ; on développe les apps mobiles en React Native / Expo (conforme à la ligne 11 / TDR-L8).

- Mobile Money : FedaPay (agrège MTN MoMo + Moov Money Bénin).

- Devise : XOF (FCFA), montants entiers sans décimales, partout.

- Langue : français par défaut.

- Principe directeur : appropriation par extension — on n'écrase pas le cœur de We Courier (multi-tenant, abstraction de paiement, cycle de vie des colis) ; on ajoute des modules.

Périmètre financé — l'Idéation finance le backend (ligne 10), l'app marchand React Native (ligne 11) et l'hébergement (ligne 12), pour un MVP testé avec 5 PME pilotes. L'app livreur RN n'est pas financée en Idéation (cible fenêtre Création).

# 2. DAT — Dossier d'Architecture Technique

## 2.1 Vue d'ensemble

Architecture en monorepo à trois briques autour d'un backend contractuel :

- web/ — backend Laravel (We Courier) : multi-tenant, API REST, paiements, facturation. C'est le contrat.

- mobile/ — app marchand React Native / Expo (consomme l'API).

- mobile-livreur/ — app livreur React Native / Expo (Création).

Le panneau web d'administration (opérateur, marchand, super-admin) est servi par web/ et reçoit une refonte de thème à la charte BeninLink.

## 2.2 Pile technique

Backend      Laravel (PHP 8.3), MySQL/MariaDB, Redis (cache+file)
Auth API     Laravel Sanctum (à confirmer en cartographie)
Paiement     FedaPay (MTN MoMo + Moov Money Bénin) via webhook signé
Mobile       React Native + Expo (managed) + expo-router + TypeScript
  build      EAS Build -> APK/AAB Android
  paiement   react-native-webview (page hébergée FedaPay)
Web thème    surcouche CSS/Blade à la charte BeninLink
Infra        VPS Infomaniak (Ubuntu 24.04), Nginx, PHP-FPM,
             Supervisor (workers), acme.sh (TLS wildcard DNS-01)
CI/CD        GitHub Actions -> déploiement SSH (deploy.sh)

## 2.3 Multi-tenant

Un locataire = une Company (opérateur logistique) sur son sous-domaine (company.beninlink.app). Rôles : Super-admin (plateforme), Company (opérateur), Marchand, Livreur. Un marchand gère plusieurs boutiques et le réseau comporte plusieurs branches/hubs. Le scoping locataire ne doit jamais être contourné.

## 2.4 Machine à états des colis

Source de vérité backend, à respecter dans toutes les surfaces (mobile et web) :

| Statut (affiché) | We Courier (source) | Couleur pastille |
| --- | --- | --- |
| En attente | Pending | Ardoise #64748B |
| Ramassage assigné | Pickup Assign / In Progress | Ocre #E0A63C |
| Entrepôt | Warehouse (received) | Bleu #2678B0 |
| Livreur assigné | Deliveryman Assigned | Vert d'eau #0F7B6C |
| Livré | Delivered | Vert #157F55 |
| Livraison partielle | Partial Delivered | Ocre #B9832A |
| Retour | Return / Return to merchant | Rouge #D1495B |

## 2.5 Modèle de données clé

Entités principales (issues de l'analyse des écrans We Courier), à confirmer en cartographie :

- Colis (Parcel) : N° de suivi, marchand/boutique, enlèvement (téléphone/adresse), destinataire (nom/téléphone/adresse), Cash Collection (COD), prix de vente, n° de facture, catégorie, type (Jour même / Lendemain / Sous-ville / Hors-ville), poids, frais de livraison, TVA, current payable, statut, statut de paiement.

- Marchand : raison sociale, gérant, IFU / RCCM / CNSS, hub, TVA %, solde d'ouverture, wallet.

- Boutique : nom, mobile, adresse, statut.

- Tarif de livraison : par poids × zone/vitesse (Jour même / Lendemain / Sous-ville / Hors-ville).

- Relevé de règlement (Invoice) : date, n°, colis, client, Cash Collection, frais, TVA, total, net à reverser.

- Wallet : solde, recharge (FedaPay), retrait (payout).

- Alerte douanière (extension BeninLink) : pays, catégorie, niveau (INFO / AVERTISSEMENT / BLOQUANT), document requis.

## 2.6 Intégrations

- FedaPay : initiation de transaction côté web/, page hébergée (choix MTN/Moov + USSD), webhook signé = seule source de vérité, traitement idempotent.

- SYSCOHADA : factures/relevés conformes (IFU, RCCM, TVA locale), export plan comptable OHADA.

- Douane UEMOA/CEDEAO : règles export 8 pays, alertes à la création de colis export.

# 3. Arborescence du monorepo

Structure cible à la racine du dépôt GitHub existant :

beninlink/
├── CLAUDE.md                      # index monorepo (mémoire Claude Code)
├── .claude/
│   └── rules/                    # règles scopées par chemin
│       ├── payments.md           (web/app/**/Payment*)
│       ├── multitenant.md        (web/**)
│       ├── syscohada.md          (web/**/Invoice*)
│       ├── testing.md            (web/**/*Test.php)
│       ├── i18n-web.md           (web/**)
│       └── mobile.md             (mobile/**, mobile-livreur/**)
├── docs/                         # toute la documentation du projet
│   ├── DAT_documentation_fonctionnelle.docx
│   ├── CARTOGRAPHIE.md           # relevé Étape 0 (à remplir)
│   ├── guides/                   # GitHub+VPS, FedaPay, etc.
│   └── maquettes/                # écrans démo (HTML)
├── web/                          # BACKEND Laravel (We Courier)
│   ├── app/
│   │   ├── Http/Controllers/Payment/FedaPayController.php
│   │   ├── Services/Payments/FedaPayGateway.php
│   │   └── Models/ ...
│   ├── config/fedapay.php
│   ├── database/migrations/      # + IFU/RCCM/CNSS, fedapay_transactions
│   ├── resources/lang/fr/        # francisation
│   ├── routes/{web,api}.php
│   ├── tests/Feature/            # PHPUnit (webhook idempotence, ...)
│   └── CLAUDE.md
├── mobile/                       # APP MARCHAND (React Native / Expo)
│   ├── app/                      # écrans (expo-router)
│   │   ├── (auth)/login.tsx  signup.tsx  forgot.tsx
│   │   ├── (tabs)/index.tsx  parcels.tsx  wallet.tsx  ...
│   │   ├── parcel/[id].tsx       # détail + suivi
│   │   ├── new-parcel.tsx  recharge.tsx  customs.tsx
│   │   ├── invoices.tsx  shops.tsx  rates.tsx  profile.tsx
│   ├── src/
│   │   ├── api/                  # client + endpoints (contrat web/)
│   │   ├── components/           # cartes, pastilles statut, timeline
│   │   ├── i18n/                 # fr par défaut
│   │   ├── theme/                # tokens (couleurs, typo)
│   │   └── utils/formatFCFA.ts
│   ├── app.config.ts             # URL API en variable d'env
│   └── CLAUDE.md
└── mobile-livreur/               # APP LIVREUR (RN) — fenêtre Création
    ├── app/                      # courses, détail, statut, gains, profil
    ├── src/ (api, components, theme, i18n, utils)
    └── CLAUDE.md

# 4. Charte graphique (design system)

Une seule charte pour les trois surfaces (app marchand, app livreur, back-office web).

## 4.1 Couleurs

| Rôle | Hex | Usage |
| --- | --- | --- |
| Vert profond #12503A | #12503A | Primaire : barres, en-têtes, boutons |
| Vert vif #1F9D6B | #1F9D6B | Succès / Livré |
| Ocre #E0A63C | #E0A63C | Accent : actions clés (CTA) |
| Encre #14201B | #14201B | Texte principal |
| Gris #5B6B63 | #5B6B63 | Texte secondaire |
| Brume #F4F6F3 | #F4F6F3 | Fond d'application |
| Rouge #D1495B | #D1495B | Incident / Retour |
| Ardoise #64748B | #64748B | En attente |
| Bleu #2678B0 | #2678B0 | Entrepôt |

## 4.2 Typographie

- Sora — titres, chiffres, montants FCFA (poids 600–800).

- DM Sans — corps de texte, libellés, formulaires (poids 400–600).

## 4.3 Règles transverses

- FCFA : montants entiers, séparateur de milliers par espace, unité « FCFA/F » en Sora — via un helper unique formatFCFA.

- Pastilles de statut : mêmes libellés et couleurs que la machine à états (section 2.4), partout.

- Composants signature : la timeline de suivi (frise à 5 étapes) et l'écran de recharge Mobile Money (choix MTN/Moov).

- Cibles tactiles ≥ 44 px, pensé Android d'entrée de gamme.

# 5. Périmètre fonctionnel et écrans démo

Les maquettes interactives (fournies dans le paquet, dossier docs/maquettes/) servent de référence pixel pour le développement.

## 5.1 App marchand (mobile/) — 16 écrans

Connexion · Inscription (IFU/RCCM/CNSS) · Mot de passe oublié · Tableau de bord (KPIs, solde, alerte douane) · Colis (liste) · Suivi colis (timeline + infos) · Nouveau colis (Boutique, COD, prix de vente, n° facture, catégorie, type) · Portefeuille (+ retrait) · Recharge Mobile Money (FedaPay) · Factures (relevés de règlement) · Alerte douanière · Boutiques · Tarifs de livraison · Notifications · Profil.

## 5.2 App livreur (mobile-livreur/) — 6 écrans

Connexion · Mes courses (En cours / Retours / Livrés) · Détail colis (marchand + infos + COD) · Changer le statut (Livré / Partielle / Retour) · Gains (Total COD, gains, à reverser) · Profil (stats + Solde/Gains/Total COD).

## 5.3 Back-office web (thème sur web/) — 4 écrans de référence

Tableau de bord (KPIs, revenus/charges, répartition statuts) · Colis (tableau filtrable) · Suivi des colis (frise + journal) · Marchands (IFU/RCCM, boutiques, wallet). Le super-admin et la vue web marchand suivent la même charte.

## 5.4 Modules & chantiers

| Chantier | Contenu | Où / ligne |
| --- | --- | --- |
| 0 · Cartographie | Relever l'archi réelle de We Courier (tenancy, paiement, wallet, abonnement, API). | web/ — préalable |
| 1 · Francisation + FCFA | Locale FR par défaut, devise XOF entière, helper de format. | web/ + mobile/ |
| 2 · Identité légale | Champs IFU / RCCM / CNSS (migration, formulaires, factures). | web/ + mobile/ — ligne 8 |
| 3 · FedaPay | Connecteur Mobile Money MTN/Moov, webhook idempotent. | web/ — ligne 10 |
| 4 · SYSCOHADA | Relevés de règlement (COD − frais − TVA = net), export OHADA. | web/ — ligne 6/10 |
| 5 · Reporting SaaS | MRR, ARR, Churn, LTV, CAC (lecture des tables existantes). | web/ |
| 6 · OpenAPI | Spec Swagger sur l'API — contrat des apps React Native. | web/ — ligne 10 |
| 7 · App marchand RN | Écrans MVP en React Native/Expo consommant l'API. | mobile/ — ligne 11 |
| 8 · Refonte thème web | Charte BeninLink sur le panneau We Courier (surcouche). | web/ (thème) |
| 9 · App livreur RN | Écrans livreur — hors financement Idéation. | mobile-livreur/ — Création |

# 6. Chantiers d'appropriation (ordre)

On avance module par module, backend d'abord (le contrat), puis mobile. Chaque chantier est en plan mode, avec tests avant commit.

- Étape 0 — Cartographie : relever l'archi réelle de web/ et compléter CLAUDE.md.

- Francisation + FCFA (web/ puis mobile/).

- Identifiants légaux IFU / RCCM / CNSS.

- FedaPay : connecteur + webhook idempotent (module déjà rédigé).

- Facturation SYSCOHADA (relevés de règlement + export).

- Reporting SaaS (MRR/ARR/Churn/LTV/CAC).

- OpenAPI/Swagger sur l'API (contrat mobile).

- App marchand React Native (écrans MVP).

- Refonte du thème web à la charte BeninLink.

- (Création) App livreur React Native.

# 7. Méthode d'exécution avec Claude

## 7.1 Répartition des outils

- claude.ai (interface de chat) : conception, specs, génération des documents et des maquettes, modules isolés, décisions d'architecture, livrables fiduciaires NEXT IMPACT.

- Claude Code (terminal/IDE) : tout ce qui touche le dépôt réel — édition multi-fichiers, migrations, tests, git, build.

## 7.2 Installation de Claude Code

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash    # installateur natif
#  ou : npm install -g @anthropic-ai/claude-code   (Node 18+)
cd beninlink && claude          # 1re fois : authentification
> /init                          # génère un CLAUDE.md de départ

## 7.3 Mémoire projet

- CLAUDE.md à la racine + par dossier (web/, mobile/, mobile-livreur/) — au plus 200 lignes, instructions vérifiables, aucun secret.

- .claude/rules/ — règles par domaine, chargées selon les fichiers touchés (voir arborescence).

- Toujours plan mode avant un changement multi-fichiers.

Le jeu de CLAUDE.md et de règles est fourni dans le paquet (BeninLink_CLAUDE_monorepo_ReactNative.zip) — à décompresser à la racine du dépôt.

# 8. Bibliothèque de prompts (Claude Code)

Prompts prêts à coller, dans l'ordre des chantiers. Chacun suppose que vous êtes dans le bon dossier (cd web ou cd mobile) et en plan mode pour les gros changements. Vérifiez toujours le plan avant d'exécuter, et faites relire/écrire les tests.

### Phase A — Cartographie (web/)

▸ A1 · Cartographier le socle

Sans rien modifier, cartographie ce dépôt We Courier (dossier web/).
Donne les noms/chemins réels de : (1) le mécanisme de multi-tenancy
(package, middleware, résolution sous-domaine, modèle Company/Tenant) ;
(2) l'interface des passerelles de paiement d'après la classe Paystack
(nom + signatures) ; (3) le service qui crédite le wallet marchand ;
(4) le module d'activation d'abonnement ; (5) l'auth API (Sanctum ?) et
les groupes d'endpoints marchand/livreur de routes/api.php. Cite les
fichiers. Reporte le résultat dans docs/CARTOGRAPHIE.md.

### Phase B — Backend (web/)

▸ B1 · Francisation + devise FCFA

Mets la locale par défaut à 'fr' (config/app.php) et crée
resources/lang/fr/ à partir des fichiers de langue existants. Règle la
devise sur XOF (FCFA) : montants ENTIERS, sans décimales. Ajoute/adapte
un helper de formatage monétaire (séparateur milliers par espace) et
remplace les affichages hérités d'une devise à 2 décimales. Écris des
tests sur le helper. Ne touche pas au multi-tenant.

▸ B2 · Identifiants légaux IFU / RCCM / CNSS

Ajoute au modèle marchand/entreprise les champs IFU, RCCM, CNSS via une
migration. Répercute-les sur le formulaire d'inscription, la validation
et le gabarit de facture. Respecte les conventions existantes du code.
Ajoute des tests de validation.

▸ B3 · Connecteur FedaPay

Ajoute FedaPay comme nouvelle passerelle, en implémentant l'interface de
paiement repérée en cartographie (ne modifie pas les autres gateways).
Intègre le module fourni (FedaPayGateway, FedaPayController, migration
fedapay_transactions, config/fedapay.php). Le webhook signé est la seule
source de vérité, traitement idempotent sous verrou. Branche le crédit du
wallet et l'activation d'abonnement sur les services EXISTANTS. Exclus la
route webhook du CSRF. Écris les tests PHPUnit (signature invalide,
double webhook = un seul crédit).

▸ B4 · Relevés de règlement (SYSCOHADA)

Adapte la facturation marchand en relevé de règlement : par lot de colis
livrés, calcule Cash Collection (COD) − frais de livraison − TVA = net à
reverser. Mentions légales BJ (IFU, RCCM), TVA locale, numérotation
conforme, export PDF et CSV, et un export compatible plan comptable
OHADA/SYSCOHADA. Ajoute des tests sur le calcul du net.

▸ B5 · Reporting SaaS

Crée un tableau de bord (super-admin et par locataire) calculant MRR,
ARR, Churn, LTV et CAC à partir des tables d'abonnement et de paiement
existantes. C'est de la lecture de données : n'altère pas les schémas.
Ajoute des tests sur les formules.

▸ B6 · Spec OpenAPI / Swagger

Génère la spécification OpenAPI/Swagger sur l'API mobile existante
(endpoints marchand et livreur), avec l'authentification Sanctum. Publie
une page de doc. Cette spec est le contrat des apps React Native.

### Phase C — App marchand (mobile/)

▸ C1 · Initialiser l'app Expo

Dans mobile/, initialise une app Expo (managed) TypeScript avec
expo-router. Mets en place src/theme (tokens : vert #12503A, ocre
#E0A63C, Sora + DM Sans), src/i18n (français par défaut),
src/utils/formatFCFA.ts (entiers, séparateur espace), et src/api (client
avec URL de base lue depuis app.config, JAMAIS en dur). Ajoute
react-native-webview.

▸ C2 · Composants du design system

Crée les composants réutilisables d'après les maquettes : StatusPill (les
7 statuts avec leurs couleurs), Card, ParcelCard, TrackingTimeline (frise
5 étapes), MoneyFCFA, AppBar, BottomTabs. Respecte strictement les tokens
du thème. Aucune valeur codée en dur.

▸ C3 · Implémenter un écran (à répéter)

Implémente l'écran «NOM» (réf. maquette docs/maquettes) en consommant
l'endpoint «ENDPOINT» de l'API (voir la spec OpenAPI). Utilise les
composants du design system, les libellés de statut backend, formatFCFA
pour les montants, et les textes via i18n (fr). Gère chargement/erreur.
Enchaîne les écrans MVP : connexion, inscription (IFU/RCCM/CNSS), mot de
passe oublié, tableau de bord, colis (liste+détail/suivi), nouveau colis,
portefeuille, recharge, factures, alerte douane, boutiques, tarifs,
notifications, profil.

▸ C4 · Recharge FedaPay en WebView

Écran de recharge : POST /fedapay/initiate au backend, récupère
payment_url, ouvre-la dans une WebView (react-native-webview). Le solde
n'est rafraîchi qu'après confirmation serveur (pas au retour de WebView).
L'app ne manipule JAMAIS les clés FedaPay.

▸ C5 · Build APK

Configure EAS Build et produis un APK Android signé (profil preview),
conformément au livrable TDR-L8.

### Phase D — Thème web (web/)

▸ D1 · Refonte de la charte

Applique la charte BeninLink au panneau web We Courier via une surcouche
de thème (variables CSS : vert #12503A, ocre #E0A63C, Sora + DM Sans),
sans casser les templates Blade existants. Aligne les pastilles de statut
et le format FCFA sur les maquettes. Cible d'abord le tableau de bord, la
liste des colis, le suivi (frise) et les marchands.

### Phase E — App livreur (mobile-livreur/) — Création

▸ E1 · (Différé) App livreur

NE PAS développer en phase Idéation (hors financement). En fenêtre
Création : initialiser l'app livreur Expo dans mobile-livreur/ avec la
même charte et le même client API, et implémenter : courses
(Pending/Return/Delivered), détail colis, changement de statut (Livré /
partielle / retour) avec encaissement COD, gains, profil.

# 9. Index de la documentation et livraison

Ce document maître est accompagné, dans le même paquet, des livrables suivants :

- Maquettes démo (HTML interactif) : app marchand (16 écrans), app livreur (6 écrans), back-office web (4 écrans).

- Configuration monorepo : CLAUDE.md racine + par dossier + .claude/rules/ (à décompresser à la racine du dépôt).

Livrables produits précédemment (à ranger dans docs/guides/) : note de justification du choix de socle, module connecteur FedaPay (code Laravel + tests), guide d'initialisation GitHub + déploiement VPS Infomaniak, playbook de cartographie Étape 0 + CARTOGRAPHIE.md, documentation de conception et outils Claude.

## Ordre de démarrage recommandé

- Décompresser la config monorepo à la racine du dépôt ; ranger docs et maquettes dans docs/.

- Lancer Claude Code, exécuter le prompt A1 (cartographie) et compléter CLAUDE.md.

- Dérouler les prompts B1→B6 (backend), en testant à chaque étape.

- Dérouler C1→C5 (app marchand) sur l'API documentée.

- D1 (thème web). Puis, en Création, E1 (app livreur).

À chaque livrable, générer côté claude.ai la pièce fiduciaire NEXT IMPACT correspondante (justificatifs, mise à jour du plan d'utilisation si besoin).

Document maître BeninLink — référence de réalisation. Les détails produit Claude/Expo/FedaPay sont vérifiés au 6 juillet 2026 ; se référer à docs.claude.com et docs.expo.dev pour les évolutions. Maquettes non contractuelles.